INNOVAR CRM

Informe de Entregables 2026-06-11

# Resumen Ejecutivo

Se ejecutaron 3 migraciones en Supabase Innovar (prod), 10 fixes de bugs en código, módulo Centro de Decisiones para grill-me in-app, y 3 quick wins. El cliente puede ahora responder cuestionarios directamente en el CRM y las respuestas se guardan en la base de datos.

# Fase 0 — Diagnóstico

Causas raíz verificadas contra prod:

| Error | Causa raíz | Estado |
| --- | --- | --- |
| Pagos | NewPaymentModal enviaba YYYY-MM-DD; schema exige ISO | ✅ FIXED |
| Tareas | due_date: "" sin fecha → Zod fallaba | ✅ FIXED |
| Archivos diseño | Bucket project-3d-files nunca existió; migrado a project-files | ✅ FIXED |
| Deploy prod | Build viejo (~06-10). Auto-deploy roto Vercel | ⏳ BLOQUEANTE |

# Migraciones Supabase (Aplicadas a Prod)

## 056 — Paridad RLS Super Admin

Consolida 8 tablas (clients, projects, quotations, tasks, payments, expenses, accounting_closures, notifications) con política única: get_my_role() IN ('admin','super_admin'). Elimina duplicados legacy "admin solo".

## 057 — Centro de Decisiones

Tablas decision_questionnaires + decision_questions. RLS admin/super_admin. Trigger auto-status (pendiente→en_progreso→completado). Seeded: 2 cuestionarios × 19 preguntas totales.

## 058 — Quick Wins

visits.address, expense_category+=dietas, triggers de notificación (aprobación diseño + saldo pendiente).

# Código — 10 Archivos Modificados

## Fixes de Bugs

• NewPaymentModal: received_at a ISO completo (mediodía local)

• NewTaskModal: due_date/description vacíos → null

• useUpload3DFile: bucket project-files + signed URLs + cleanup de huérfanos

• ProjectDetail: dual-formato, descarga segura, validación extensión

## Centro de Decisiones (In-App Grill-Me)

• Rutas: /decisiones (listado) + /decisiones/:slug (detalle)

• UI: cards de progreso, textarea por pregunta, banner completado

• Hook: useDecisiones (list/detail/saveAnswer)

## Quick Wins

• Gastos 2 clases: selector Proyecto/Empresa, filtro, columna Asignación

• Citas: sección Ubicación (opcional), guarda como 📍 en descripción

• Clientes: botón 'Nuevo cliente' + useCreateClient + NewClientModal

# Acciones Pendientes (Usuario)

| Bloqueante | git push + redeploy Vercel (prod ve build viejo ~06-10) |
| --- | --- |
| 1 | Avisar cliente: /decisiones (responder 2 cuestionarios) |
| 2 | Cuando sean completado: leer DB → PRD Fase 2+3 |
| 3 | Templates Meta: tracking_link, encuesta, garantia, saldo |

# Tarea Nueva — Análisis de Roles

En paralelo se inició análisis de 2 nuevos roles para cubrir gaps operativos:

• administradora: coordinadora operativa (Clientes, Proyectos, Agenda, Tareas, Cotizaciones lectura)

• socio/gerente: observador solo-lectura total (dashboard, finanzas completa, decisiones)

Documento generado 2026-06-11 — Innovar CRM